# Список  выполненных работ

# по текущему ремонту ООО «Домремонт»  в  апреле   2024 г.

| № п/п | Адрес объекта | Шифр | Зар/плата | ЕСН | Услуги сторонних организаций | Общеэксплуатационные расходы | Материалы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анатолия Кретова 5 | 44.21.77 | 2209 | 667 | 1814 | 1770 | 1407 | 7867 |
|  | -=- 5а | 44.21.78 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |
|  | Белинского 3 | 44.21.02 | 8434 | 2547 | 1824 | 1930 | 81 | 14816 |
|  | -=- 4 | 44.21.03 | 1004 | 303 | 940 | 1350 | 1111 | 4708 |
|  | -=- 8б | 44.21.10 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
|  | -=- 10а | 44.21.13 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
|  | -=- 13 | 44.21.16 | 803 | 243 | 990 | 1280 | 2750 | 6066 |
|  | Комсомольская 1/2 | 44.21.22 | 3012 | 910 | 1020 | 1550 | 4861 | 11353 |
|  | -=- 39 | 44.21.26 | 6828 | 2062 | 1640 | 2370 | 81 | 12981 |
|  | -=- 41 | 44.21.27 | 9037 | 2729 | 2170 | 2130 | 81 | 16147 |
|  | -=- 43 | 44.21.28 | 1004 | 303 | 940 | 1350 | 4205 | 7802 |
|  | -=- 45 | 44.21.29 | 1406 | 425 | 940 | 1490 | 1237 | 5498 |
|  | Ленина 3 | 44.21.33 | 602 | 182 | 640 | 810 | 540 | 2774 |
|  | -=- 4 | 44.21.34 | 2008 | 606 | 680 | 900 | 1440 | 5634 |
|  | -=- 5 | 44.21.35 | 602 | 182 | 640 | 810 | 535 | 2769 |
|  | -=- 7 | 44.21.36 | 803 | 243 | 690 | 880 | 1716 | 4332 |
|  | Мира 2 | 44.21.50 | 9237 | 2790 | 2220 | 2200 | 413 | 16860 |
|  | -=- 4 | 44.21.51 | 6024 | 1819 | 1440 | 1090 | 81 | 10454 |
|  | -=- 5а | 44.21.71 | 12651 | 3821 | 1440 | 1390 | 6521 | 25823 |
|  | -=- 6 | 44.21.52 | 7229 | 2183 | 1730 | 2510 | 786 | 14438 |
|  | -=- 10 | 44.21.53 | 6627 | 2001 | 1590 | 1300 | 81 | 11599 |
|  | -=- 12 | 44.21.54 | 7029 | 2123 | 1690 | 1240 | 81 | 12163 |
|  | -=- 14 | 44.21.55 | 14258 | 4306 | 1820 | 1950 | 6722 | 29056 |
|  | Преображенская 13 | 44.21.72 | 1205 | 364 | 1814 | 1420 | 1677 | 6480 |
|  | -=- 13а | 44.21.79 | 10242 | 3093 | 1147 | 1550 | 36613 | 52645 |
|  | -=- 15 | 44.21.73 | 803 | 243 | 1147 | 1280 | 6236 | 9709 |
|  | -=- 15а | 44.21.74 | 402 | 121 | 1814 | 1140 | 81 | 3558 |
|  | -=- 17 | 44.21.75 | 2209 | 667 | 1814 | 1770 | 9547 | 16007 |
|  | -=- 17а | 44.21.76 | 2209 | 667 | 1786 | 1770 | 9182 | 15614 |
|  | Пролетарская 9 | 44.21.56 | 1406 | 425 | 1340 | 1490 | 1237 | 5898 |
|  | -=- 10 | 44.21.57 | 5422 | 1637 | 900 | 1880 | 7701 | 17540 |
|  | Советская 28 | 44.21.62 | 3615 | 1092 | 870 | 1250 | 1227 | 8054 |
|  | Чайковского 4 | 44.21.63 | 1004 | 303 | 640 | 850 | 1034 | 3831 |
|  | -=- 8 | 44.21.65 | 602 | 182 | 640 | 810 | 850 | 3084 |
|  | -=- 17 | 44.21.66 | 10643 | 3214 | 1850 | 2690 | 10034 | 28431 |
|  | Школьная 24 | 44.21.68 | 602 | 182 | 640 | 810 | 879 | 3113 |
|  | Всего: |  | 141171 | 42635 | 44857 | 49010 | 121028 | 398701 |

Директор  ООО «Домремонт»  ___________________    А.А. Богомолов